# 샘플카페09 모아오더 도입 제안

2026년 10월 24일  |  작성 김태오  |  검토 정하린

샘플카페09의 품목별 단위 관리와 발주 내역 보관을 위해 스탠더드 도입을 제안합니다. 현재 무료 시범 상태이며, 본 제안은 유료 전환을 확정한 기록이 아닙니다. 14일 시범 결과를 확인한 뒤 전환 여부를 선택합니다.

# 제안 조건

| 항목 | 제안 내용 |
| --- | --- |
| 요금 | 매장 1곳 월 99,000원 부가세 별도 |
| 구성원 | 매장당 5명 포함 |
| 무료 시범 | 14일 종료 후 자동 결제 없음 |
| 초기 설정 | 품목과 구매 단위 원격 설정 1회 |
| 출시 목표 | 2026년 11월 6일 |

# 제공할 기능

품목별 구매 단위, 발주 초안 저장, 입고 수량 확인, 최근 90일 발주 CSV 내보내기를 제공합니다. 모바일에서 작성한 발주 목록을 담당자가 확인한 뒤 공급사에 별도로 전달합니다.

POS 자동 연동, AI 자동 발주와 공급사 자동 주문은 이번 제안 범위에 포함하지 않습니다. 요청 키 기반 중복 방지는 10월 29일까지 검증한 뒤 출시 여부를 결정합니다.

# 도입 일정

| 일정 | 담당 | 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 10월 27일 | 김태오 | 사용 결과와 전환 의사 확인 |
| 10월 29일 | 박민재 | 품목 20개와 단위 설정 지원 |
| 11월 2일 | 박민재 | 직원 대상 첫 발주 교육 |
| 11월 4일 | 김태오 | 유료 신청 고객의 동의 확인 |

# 다음 확인 사항

매장 측은 현재 품목 목록과 구매 단위를 정리합니다. 하루랩은 상담 후 시범 종료일과 계정 초대 방법을 안내합니다. 지원 문의는 예시 주소 help@moaorder.example.com입니다.