# 모아오더 주간 업무 보고

보고 기간 2026년 10월 19일부터 23일까지  |  작성 박민재

이번 주에는 유료 매장 8곳과 무료 시범 4곳을 유지하면서 정식 출시 범위를 확정했습니다. 출시 목표는 11월 6일이며 중복 발주 재시도 검증과 모바일 QA가 남아 있습니다.

# 이번 주 현황

| 지표 | 현재 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 참여 매장 | 12곳 | 유료와 무료 시범 합계 |
| 유료 매장 | 8곳 | 확정 현황 |
| MRR | 792,000원 | 부가세 제외 월 반복매출 |
| 11월 말 유료 목표 | 20곳 | 계획 |

# 진행한 일

10월 19일 재고 반영 지연을 복구하고 중복 생성 위험을 기록했습니다. 10월 21일 요금을 99,000원으로 확정하고 이전 가격 초안을 폐기했습니다. 고객 문의는 단위 설정, 초안 복원, CSV 내보내기를 중심으로 정리했습니다.

# 다음 주 담당 업무

| 담당 | 할 일 | 마감 |
| --- | --- | --- |
| 윤도현 | 단위 입력과 초안 복원 | 10월 28일 |
| 서지우 | 동일 요청 키 재시도 검증 | 10월 29일 |
| 이서윤 | 모바일 화면 QA | 10월 30일 |
| 김태오 | 무료 시범 4곳 후속 상담 | 10월 27일 |

# 대표 확인 요청

11월 5일 출시 승인 전에 QA 결과와 고객 교육 준비를 확인해 주세요. POS 연동과 자동 주문은 이번 출시 안내에서 제외합니다.